РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЛАХДЕНПОХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЭЛИСЕНВААРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 августа 2015 года                                                                                       № 47                                   пос. Элисенваара

Об утверждении краткосрочного плана реализации         региональной  программы  капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов в Элисенваарском сельском поселении на 2015-2017г.г.

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» Администрация Элисенваарского сельского поселения,

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Е Т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Элисенваарском  сельском поселении на 2015-2017гг., согласно приложению.

2.      Разместить постановление на официальном сайте  Администрации Элисенваарского сельского поселения, elisenvaara.ru.

3. Постановление Администрации Элисенваарского сельского поселения №7 от 11.02.2015 г. «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Элисенваарском сельском поселении на 2015-2017г.г.» признать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Элисенваарского сельского поселения                                                       Герасимова Т. В.

Приложение №1 к постановлению Администрации Элисенваарского сельского поселения от 11.08.2015 г. № 47 Форма 1 Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Элисенваарского сельского поселения 2015 - 2017 гг.

| № п/п | Адрес многоквар-тирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Республике Карелия: |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лахденпохский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Элисенваарское сельское поселение |  |  |  |  |  | 3563 | 3259,3 | 2377,6 | 136 | 7 248 460 |  |  |  | 2034,37 |  |  |
| 1.1.1 | ш. Куркиекское, д. 8а | 1914 | 1947 | брев. | 2 | 2 | 505,4 | 476,5 | 366,9 | 25 | 910 000 |  |  | 910 000 | 1800,55 |  | дек.15 |
| 1.1.2 | пос. Элисенваара, ул. Петровского, д. 3 | 1938 |  | кир. | 2 | 1 | 525,3 | 486,8 | 486,8 | 8 | 364 000 |  |  | 364 000 | 692,94 |  | дек.16 |
| 1.1.3 | пос. Элисенваара, ул. Лесная, д. 2в | 1941 |  | брев. | 2 | 2 | 836,6 | 731,5 | 489,8 | 26 | 1 176 000 |  |  | 1 176 000 | 1405,69 |  | дек.16 |
| 1.1.4 | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 11 | 1971 |  | брев. | 2 | 1 | 360,6 | 327,2 | 124,6 | 21 | 1 568 000 |  |  | 1 568 000 | 4348,31 |  | дек.17 |
| 1.1.5 | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 30 | 1940 |  | брев. | 2 | 1 | 180,9 | 180,9 | 86,2 | 5 | 448 000 |  |  | 448 000 | 2476,51 |  | дек.17 |
| 1.1.6 | пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 10 | 1970 |  | блоч. | 2 | 2 | 578,6 | 529,8 | 341,3 | 31 | 1 391 230 |  |  | 1 391 230 | 2404,48 |  | дек.16 |
| 1.1.7 | пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 12 | 1970 |  | блоч. | 2 | 2 | 575,6 | 526,6 | 482 | 20 | 1 391 230 |  |  | 1 391 230 | 2417,01 |  | дек.16 |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Элисенваарского

сельского поселения от 11.08.2015 г. № 47

Форма 2

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес много-квар-тирного дома | Стоимость капиталь-ного ремонта, ВСЕГО | Виды ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фунда-мента | установка коллектив-ных (общедомо-вых) приборов учета и узлов учета |  | другие виды |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснаб-жения | газоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | горячего водоснаб-жения | водоотве-дения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. |  | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |
| Итого по Республике Карелия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лахденпохский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Элисенваарское сельское поселение | 7 248 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | ш. Куркиекское, д. 8а | 910 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 | 910 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | пос. Элисенваара, ул. Петровского, д. 3 | 364 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 364 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | пос. Элисенваара, ул. Лесная, д. 2в | 1 176 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 000 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 11 | 1 568 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 980 000 | 588 000 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 30 | 448 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 448 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 10 | 1 391 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 | 1 391 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 12 | 1 391 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 | 1 391 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |