РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЛАХДЕНПОХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЭЛИСЕНВААРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 февраля 2015 года                                                                                       № 7                                   пос. Элисенваара

Об утверждении краткосрочного плана реализации         региональной  программы  капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов в Элисенваарском сельском поселении на 2015-2017г.г.

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» Администрация Элисенваарского сельского поселения,

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Е Т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Элисенваарском  сельском поселении на 2015-2017гг., согласно приложению.

2.      Разместить постановление на официальном сайте  Администрации Элисенваарского сельского поселения, elisenvaara.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Элисенваарского сельского поселения                                                       Герасимова Т. В.

| Приложение №1 к постановлению Администрации Элисенваарского сельского поселения от 11.02.2015 г. № 7 Форма 1 Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Элисенваарского сельского поселения 2015 - 2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Лахденпохский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Элисенваарское сельское поселение |  |  |  |  |  | 2408,8 | 2202,9 | 1554,3 | 85 | 4 466 000 |  |  |  | 1854,04 |  |  |
| 1.1.1 | ш. Куркиекское, д. 8а | 1914 | 1947 | брев. | 2 | 2 | 505,4 | 476,5 | 366,9 | 25 | 910 000 |  |  | 910 000 | 1800,55 |  | дек.15 |
| 1.1.2 | пос. Элисенваара, ул. Петровского, д. 3 | 1938 |  | кир. | 2 | 1 | 525,3 | 486,8 | 486,8 | 8 | 364 000 |  |  | 364 000 | 692,94 |  | дек.16 |
| 1.1.3 | пос. Элисенваара, ул. Лесная, д. 2в | 1941 |  | брев. | 2 | 2 | 836,6 | 731,5 | 489,8 | 26 | 1 176 000 |  |  | 1 176 000 | 1405,69 |  | дек.16 |
| 1.1.4 | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 11 | 1971 |  | брев. | 2 | 1 | 360,6 | 327,2 | 124,6 | 21 | 1 568 000 |  |  | 1 568 000 | 4348,31 |  | дек.17 |
| 1.1.5 | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 30 | 1940 |  | брев. | 2 | 1 | 180,9 | 180,9 | 86,2 | 5 | 448 000 |  |  | 448 000 | 2476,51 |  | дек.17 |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Элисенваарского

сельского поселения от 11.02.2015 г. № 7

Форма 2

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные статьей 12 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1758-ЗРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | электроснабжения | теполоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Республике Карелия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лахденпохский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Элисенваарское сельское поселение | 4466000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ш. Куркиекское, д. 8а | 910 000 |  |  |  |  |  |  | 326 | 910 000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | пос. Элисенваара, ул. Петровского, д. 3 | 364 000 |  |  |  |  |  |  | 130 | 364 000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | пос. Элисенваара, ул. Лесная, д. 2в | 1 176 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 000 |  |  |
| 1.1.4 | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 11 | 1 568 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 980 000 | 588 000 |  |  |
| 1.1.5 | пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 30 | 448 000 |  |  |  |  |  |  | 162 | 448 000 |  |  |  |  |  |